Plantky / Check Before You Plant

Iteration 1 后端 API 测试文档

Apifox Test Plan & Test Cases

City of Monash · Sustainable Urban Ecosystems

Vue 3 · Java / Spring Boot / MyBatis-Plus · MySQL

Version 1.0 · Iteration 1

# 1. 文档目的与测试范围

本文档用于使用 Apifox 对 Plantky Iteration 1 后端进行接口测试、业务规则验证和验收前回归测试。测试对象是当前已经确定的两个核心 GET API；重点验证响应状态码、JSON 结构、数据库映射、风险状态、VBA 本地出现证据、Recommendation 规则、错误处理和关键响应时间。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 测试工具 | Apifox |
| 后端 | Java / Spring Boot / MyBatis-Plus |
| 数据库 | MySQL - species_data |
| 接口数量 | 2 个核心 GET API |
| 测试环境 | 本地开发环境 + 后续公网部署环境 |
| 主要依据 | Iteration 1 US/AC 技术规范 + API 接口文档 + species_data_revised.sql |

边界：本文件是“后端 API 测试文档”。Home 页搜索框是否可见、Autocomplete 下拉框是否出现、点击结果是否导航、Assessment 页面是否正确展示等 UI 行为不能只靠 Apifox 验证，需要由前端/E2E 测试完成。

## 1.1 本轮覆盖接口

| Method | Endpoint | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/plants/search?q={keyword} | Plant Search + Autocomplete 数据源 |
| GET | /api/v1/plants/{plantId}/assessment | 返回完整 Plant Assessment + Recommendation |

## 1.2 本轮不测试

postcode/address 与定位

地图 / Mapbox

法律分类与保护区距离

AI chat / ML

登录、Cookie、Session、JWT

Redis 缓存

微服务

增删改 CRUD（Iteration 1 当前为居民端只读查询）

# 2. Apifox 测试环境配置

## 2.1 创建环境变量

在 Apifox 项目中建立 Local 环境。后续部署到公网后，可再复制为 Dev / Public 环境，只替换 baseUrl。

| 变量名 | 示例值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| baseUrl | http://localhost:8080 | Spring Boot 本地地址 |
| plantIdModerateHigh | 3 | Acacia baileyana：Moderately High + VBA FOUND |
| plantIdNotAssessed | 1 | Acacia acinacea：risk NULL + VBA NOT_FOUND |
| plantIdHighFound | 8 | Acacia decurrens：High + VBA FOUND |
| plantIdHighNoRecord | 9 | Acacia elata：High + VBA NOT_FOUND |
| plantIdMediumNoRecord | 6 | Acacia cultriformis：Medium + VBA NOT_FOUND |
| plantIdMediumManyRecords | 7 | Acacia dealbata：Medium + VBA=20 |
| invalidPlantId | 999999 | 不存在的 plantId |

{{baseUrl}}/api/v1/plants/search?q=wattle
{{baseUrl}}/api/v1/plants/{{plantIdModerateHigh}}/assessment

## 2.2 Apifox 项目建议设置

在接口管理中建立 “Plant Search” 与 “Plant Assessment” 两个接口。

为 200 / 400 / 404 / 500（以及采用时的 503）定义响应结构和示例。

建议开启契约校验/校验响应，让实际状态码、字段类型、必填字段和枚举与 API 文档保持一致。

在每个测试用例的“后置操作”中添加可视化断言；复杂规则再使用 JavaScript 后置脚本。

建立自动化测试场景 “Iteration 1 Backend Regression”，将本文标记为 P0/P1 的用例加入回归。

# 3. 测试数据基线

以下数据来自当前 species_data_revised.sql 的插入顺序与字段值。测试环境重新导入该 SQL 后，id 从 1 自增，因此可作为本 Iteration 的固定测试 fixture。

| plantId | Scientific Name | Common Name | Risk | VBA | 预期 Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acacia acinacea | Gold-dust Wattle | NULL | 0 / NULL | Not Assessed |
| 3 | Acacia baileyana | Cootamundra Wattle | Moderately High Risk | 1 / 2020 | Use Caution |
| 4 | Acacia boormanii | NULL | Moderately High Risk | 0 / NULL | Use Caution |
| 6 | Acacia cultriformis | NULL | Medium Risk | 0 / NULL | Use Caution |
| 7 | Acacia dealbata | Silver Wattle | Medium Risk | 20 / 2023 | Use Caution |
| 8 | Acacia decurrens | Early Black-wattle | High Risk | 1 / 2022 | Reconsider Planting |
| 9 | Acacia elata | Cedar Wattle | High Risk | 0 / NULL | Reconsider Planting |

说明：plantId=6 与 plantId=7 都是 Medium Risk，但 VBA record count 分别为 0 和 20，二者都必须得到 Use Caution。这组数据专门用于证明 VBA 数量不能独立提高或降低 verdict。

# 4. Apifox 断言设计

## 4.1 推荐使用的可视化断言

| 类型 | 示例对象 / JSONPath | 条件 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态码 | HTTP Status | 等于 | 200 / 400 / 404 |
| 响应头 | Content-Type | 包含 | application/json |
| 搜索结果 | $.results | 类型 / 长度 | Array；按场景为空或非空 |
| Scientific name | $.results[0].scientificName | 等于 | Acacia baileyana |
| Occurrence | $.localOccurrence.status | 等于 | FOUND / NOT_FOUND / UNAVAILABLE |
| Risk | $.environmentalRisk.assessmentStatus | 等于 | ASSESSED / NOT_ASSESSED / UNAVAILABLE |
| Verdict | $.recommendation.displayLabel | 等于 | Use Caution 等 |
| Warnings | $.warnings | 类型 | Array |

## 4.2 后置脚本示例

Apifox 的脚本语法兼容 Postman pm 对象。下面脚本可放到接口的“后置操作 → 自定义脚本”中。

pm.test("HTTP 200", function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

const body = pm.response.json();

pm.test("results is an array", function () {
    pm.expect(body.results).to.be.an('array');
});

pm.test("response time < 1000 ms", function () {
    pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(1000);
});

说明：“Autocomplete suggestions 在 1 秒内显示”是端到端 AC，包含 Vue debounce、网络和后端时间。Apifox 只能验证后端响应时间，因此 <1000 ms 只能作为后端支撑性检查，不能单独证明 AC 1.2.1 已完全通过。

# 5. Plant Search API 测试用例

## 5.1 接口基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Method | GET |
| Path | /api/v1/plants/search?q={keyword} |
| 成功状态 | 200 |
| 无匹配 | 200 + results: [] |
| 主要 AC | AC 1.1.2、1.1.4、1.1.5；为 AC 1.2.x 提供后端数据支持 |

| ID | 优先级 | 场景 | 请求 | Apifox 主要断言 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APX-S-001 | P0 | Scientific name 正向搜索 | q=Acacia baileyana | 200；results≥1；包含 plantId=3；scientificName=Acacia baileyana；commonName=Cootamundra Wattle | AC 1.1.2 |
| APX-S-002 | P0 | Common name 正向搜索 | q=Cootamundra Wattle | 200；返回 Acacia baileyana；结果可包含 plantId=3 | AC 1.1.2 |
| APX-S-003 | P0 | 模糊部分匹配 / 多匹配 | q=wattle | 200；results>1；返回多个 distinct species；不得只返回一条 | AC 1.1.5 |
| APX-S-004 | P0 | 无匹配 | q=zzzzz | 200；query=zzzzz；results=[]；不得返回 404 | AC 1.1.4 |
| APX-S-005 | P1 | Common name 缺失 | q=Acacia boormanii | 200；匹配结果 commonName=null，不返回 "Not available" 字符串 | Missing data |
| APX-S-006 | P1 | 大小写不敏感 | 分别请求 wattle / WATTLE | 均成功；核心结果集合逻辑一致 | Search rule |
| APX-S-007 | P1 | 空白查询参数 | q= 或不传 q | 400；错误 code=INVALID_SEARCH_QUERY；不返回 500 | 工程校验 |
| APX-S-008 | P1 | 响应时间支撑检查 | q=wat 或 wattle | 正常本地环境后端响应 <1000ms；记录实际耗时 | 支持 AC 1.2.1 |

## 5.2 APX-S-001 示例配置

GET {{baseUrl}}/api/v1/plants/search?q=Acacia%20baileyana

| 断言对象 | 条件 | 预期值 |
| --- | --- | --- |
| 状态码 | 等于 | 200 |
| $.query | 等于 | Acacia baileyana |
| $.results[0].plantId | 等于 | 3 |
| $.results[0].scientificName | 等于 | Acacia baileyana |
| $.results[0].commonName | 等于 | Cootamundra Wattle |

pm.test("valid scientific name returns result", function () {
    const body = pm.response.json();
    pm.expect(body.results.length).to.be.above(0);
    pm.expect(body.results.some(x => x.plantId === 3)).to.eql(true);
});

## 5.3 APX-S-003 多匹配脚本

pm.test("wattle returns multiple distinct species", function () {
    const body = pm.response.json();
    pm.expect(body.results.length).to.be.above(1);
    const ids = body.results.map(x => x.plantId);
    pm.expect(new Set(ids).size).to.eql(ids.length);
});

# 6. Plant Assessment API 测试用例

## 6.1 接口基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Method | GET |
| Path | /api/v1/plants/{plantId}/assessment |
| 成功状态 | 200 |
| 不存在 plantId | 404 |
| 主要验证 | Identity、Establishment、Occurrence、Risk、Recommendation、Sources、Warnings |

| ID | 优先级 | 场景 | 请求 | Apifox 主要断言 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APX-A-001 | P0 | 完整 assessed + FOUND | plantId=3 | plantId=3；FOUND/1/2020；ASSESSED/Moderately High；Use Caution；warnings=[] | US 1.3/1.4, 2.1, 2.2, 3.1/3.2 |
| APX-A-002 | P0 | Not Assessed + NOT_FOUND | plantId=1 | NOT_FOUND/0/null；NOT_ASSESSED；rating=null；displayLabel=Not Assessed | AC 2.2.2, 3.1.2 |
| APX-A-003 | P0 | High Risk → Reconsider | plantId=8 | rating=High；displayLabel=Reconsider Planting | AC 3.1.2 |
| APX-A-004 | P0 | High Risk + VBA=0 | plantId=9 | NOT_FOUND，但仍 Reconsider Planting | AC 3.1.2 |
| APX-A-005 | P0 | Medium + VBA=0 | plantId=6 | Use Caution | AC 3.1.2 |
| APX-A-006 | P0 | Medium + VBA=20 | plantId=7 | FOUND/20/2023；仍 Use Caution | AC 3.1.2 |
| APX-A-007 | P1 | Common name 缺失 | plantId=4 | plant.commonName=null；其他 assessment 正常 | Missing data |
| APX-A-008 | P0 | 不存在 plantId | plantId=999999 | 404；code=PLANT_NOT_FOUND；path 正确 | HTTP/error contract |
| APX-A-009 | P1 | 非法 plantId 类型 | plantId=abc | 400；统一错误 JSON；不得返回 stack trace | 工程校验 |
| APX-A-010 | P0 | Partial source unavailable | 测试 profile 人为让 occurrence 或 risk check 失败 | 对应 section=UNAVAILABLE；warnings 非空；不得伪造 0 / Low Risk | AC 3.1.3 |
| APX-A-011 | P1 | 响应不泄露数据库字段 | 任意成功 assessment | Body 不出现 risk_rating、vba_record_count、match_key 等 raw DB 字段 | AC 3.2.2 |

## 6.2 APX-A-001：完整 Assessment

GET {{baseUrl}}/api/v1/plants/{{plantIdModerateHigh}}/assessment

| JSONPath | 预期 |
| --- | --- |
| $.plant.plantId | 3 |
| $.plant.scientificName | Acacia baileyana |
| $.plant.commonName | Cootamundra Wattle |
| $.plant.establishmentMeans | Introduced |
| $.plant.degreeOfEstablishment | Naturalised |
| $.localOccurrence.status | FOUND |
| $.localOccurrence.recordCount | 1 |
| $.localOccurrence.mostRecentRecordYear | 2020 |
| $.environmentalRisk.assessmentStatus | ASSESSED |
| $.environmentalRisk.rating | Moderately High |
| $.recommendation.level | USE_CAUTION |
| $.recommendation.displayLabel | Use Caution |
| $.warnings | [] |

pm.test("assessment business rules are correct", function () {
    const b = pm.response.json();
    pm.expect(b.localOccurrence.status).to.eql("FOUND");
    pm.expect(b.environmentalRisk.assessmentStatus).to.eql("ASSESSED");
    pm.expect(b.environmentalRisk.rating).to.eql("Moderately High");
    pm.expect(b.recommendation.displayLabel).to.eql("Use Caution");
    pm.expect(b.warnings).to.be.an('array').that.is.empty;
});

## 6.3 APX-A-002：Not Assessed 不能等于 Low Risk

GET {{baseUrl}}/api/v1/plants/{{plantIdNotAssessed}}/assessment

pm.test("not assessed semantics", function () {
    const b = pm.response.json();
    pm.expect(b.localOccurrence.status).to.eql("NOT_FOUND");
    pm.expect(b.localOccurrence.recordCount).to.eql(0);
    pm.expect(b.localOccurrence.mostRecentRecordYear).to.eql(null);
    pm.expect(b.environmentalRisk.assessmentStatus).to.eql("NOT_ASSESSED");
    pm.expect(b.environmentalRisk.rating).to.eql(null);
    pm.expect(b.recommendation.displayLabel).to.eql("Not Assessed");
});

## 6.4 APX-A-005 / A-006：证明 VBA 数量不改变 Verdict

分别执行 plantId=6 与 plantId=7。二者风险均为 Medium，虽然 VBA recordCount 分别为 0 与 20，但 Recommendation 必须一致。

| plantId | Risk | VBA count | Occurrence | 预期 Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Medium | 0 | NOT_FOUND | Use Caution |
| 7 | Medium | 20 | FOUND | Use Caution |

# 7. 错误响应与安全性测试

| ID | 请求 | 预期 | Apifox 断言 |
| --- | --- | --- | --- |
| APX-E-001 | GET /plants/999999/assessment | 404 | code=PLANT_NOT_FOUND；message 非空；path 正确 |
| APX-E-002 | GET /plants/search?q= | 400 | code=INVALID_SEARCH_QUERY；message 非空 |
| APX-E-003 | GET /plants/abc/assessment | 400 | 统一错误 JSON；不是 HTML 错误页 |
| APX-E-004 | 人为触发未预期异常（test profile） | 500 | 响应不包含 stack trace、SQL、Java exception class |

pm.test("error response does not leak implementation details", function () {
    const text = pm.response.text();
    pm.expect(text).to.not.include("java.lang");
    pm.expect(text).to.not.include("SQLException");
    pm.expect(text).to.not.include("at com.");
});

# 8. Apifox 自动化回归场景

在 Apifox 的自动化测试模块建立一个场景：Iteration 1 Backend Regression。建议按下面顺序添加步骤。

| 步骤 | 测试用例 | 失败是否阻断 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | APX-S-001 | 是 | 确认基础 Search 可用 |
| 2 | APX-S-002 | 是 | Common name 搜索 |
| 3 | APX-S-003 | 是 | 多匹配 |
| 4 | APX-S-004 | 是 | 无结果语义 |
| 5 | APX-A-001 | 是 | 完整评估主路径 |
| 6 | APX-A-002 | 是 | Not Assessed |
| 7 | APX-A-003 | 是 | High → Reconsider |
| 8 | APX-A-005 + A-006 | 是 | VBA 不改变 risk severity |
| 9 | APX-A-008 | 是 | 404 |
| 10 | APX-E-002 | 否（若空 q 规则暂未实现） | 400 参数校验 |
| 11 | APX-A-010 | 条件执行 | Partial source failure |

说明：如果团队在 Apifox 中维护了完整响应 Schema，建议在每个自动化步骤同时开启“校验响应/契约测试”。这样除了自定义断言外，还能发现字段缺失、类型错误、枚举不合法或状态码与文档不一致。

# 9. Acceptance Criteria → Apifox 可测试性追踪

| 需求 | 内容 | Apifox | 对应测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC 1.1.1 | Search field visible | 否 | 前端 UI |
| AC 1.1.2 | Valid search returns matches | 是 | APX-S-001 / S-002 |
| AC 1.1.3 | Plant can be selected and navigates | 部分 | Apifox 只能确认 search 返回 plantId；导航由前端测试 |
| AC 1.1.4 | No results found | 是 | APX-S-004 |
| AC 1.1.5 | Ambiguous matches resolved | 后端部分 | APX-S-003 验证多结果；前端 selectable list 另测 |
| AC 1.2.1 | Suggestions after 3+ chars within 1s | 部分 | 后端响应时间可测；3-char trigger/dropdown 为前端 |
| AC 1.2.2 | Suggestion can be selected | 否 | 前端导航 |
| AC 1.2.3 | No matches shown in dropdown | 后端部分 | Apifox 可验证 results=[]；dropdown 文案前端测 |
| US 1.3 | Plant Identity | 是 | APX-A-001 / A-007 |
| US 1.4 | Degree of Establishment | 是 | APX-A-001 |
| US 2.1 | Local Occurrence | 是 | APX-A-001 / A-002 / A-006 |
| AC 2.2.1 | Risk rating when assessed | 是 | APX-A-001 / A-003 |
| AC 2.2.2 | Not Assessed clearly stated | 是 | APX-A-002 |
| AC 2.2.3 | Risk explanation | 是 | 断言 explanation 非空且与 rating 一致 |
| AC 2.2.4 | Source attribution | 是 | 断言 environmentalRisk.source |
| AC 3.1.1 | Exactly one verdict | 是 | 所有 Assessment 用例 |
| AC 3.1.2 | Verdict follows risk evidence | 是 | APX-A-003~A-006 |
| AC 3.1.3 | Partial failure transparent | 条件 | APX-A-010，需要可模拟 source failure |
| AC 3.2.1 | Explanation references evidence | 是 | APX-A-001 / A-002 |
| AC 3.2.2 | Avoid raw technical fields | 是 | APX-A-011 |
| AC 3.2.3 | Supporting sections remain visible | 部分 | API 可验证四组数据存在；页面可见性由前端测 |

# 10. 性能与稳定性测试

当前 Iteration 1 数据约 777 条，属于小型只读查询。性能测试的目标是尽早发现明显慢查询，不是为了证明需要 Redis。

| ID | 测试 | 执行方式 | 通过建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| APX-P-001 | Search 单请求响应时间 | 连续执行 wattle 10 次，记录响应时间 | 无异常尖峰；单次建议 <1000ms |
| APX-P-002 | Assessment 单请求响应时间 | plantId=3 连续执行 10 次 | 无明显超时；结果稳定一致 |
| APX-P-003 | 简单并发回归 | Apifox 性能测试/自动化能力可用时执行 10~20 并发 | 无 5xx；响应结构正确 |

说明：<1000 ms 在本文中是后端支撑性目标，而不是新增课程 AC。真正的 AC 1.2.1 是 autocomplete 下拉在正常环境中 1 秒内出现，需要前后端一起验收。

# 11. 测试执行记录模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 执行日期 |  |
| Git commit / branch |  |
| 测试环境 | Local / Public |
| baseUrl |  |
| 数据库版本 / SQL | species_data_revised.sql |
| 执行人 |  |
| Apifox 场景 | Iteration 1 Backend Regression |
| 总用例数 |  |
| Passed |  |
| Failed |  |
| Blocked |  |
| 备注 |  |

## 11.1 缺陷记录模板

| Bug ID | 关联用例 | 实际结果 | 预期结果 | 严重度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 |  |  |  |  |  |
| BUG-002 |  |  |  |  |  |

# 12. Iteration 1 后端通过标准

所有 P0 Apifox 用例通过。

两个核心 API 的 200 / 400 / 404 行为与接口文档一致。

Search 支持 scientific name、common name、多匹配和无匹配。

Assessment 正确返回 Identity、Establishment、Occurrence、Risk、Recommendation、Sources、Warnings。

Very High / High → Reconsider Planting；Moderately High / Medium → Use Caution；Lower → Lower Concern；risk NULL → Not Assessed。

VBA recordCount 只作为 local occurrence evidence，不能改变 risk category / verdict severity。

NOT_FOUND 不得被表述为“该植物不存在于 Monash”；Not Assessed 不得被表述为 Low Risk / Safe。

错误响应不得泄露 SQL、stack trace 或 Java exception class。

Apifox 回归场景执行后无 P0/P1 未解释失败。

# 13. 开发完成后的 Apifox 最小回归清单

☐ GET search：Acacia baileyana → plantId=3。

☐ GET search：Cootamundra Wattle → Acacia baileyana。

☐ GET search：wattle → 多条 distinct species。

☐ GET search：zzzzz → 200 + results=[]。

☐ GET assessment/3 → FOUND + Moderately High + Use Caution。

☐ GET assessment/1 → NOT_FOUND + NOT_ASSESSED + Not Assessed。

☐ GET assessment/8 → High + Reconsider Planting。

☐ GET assessment/6 与 /7 → 都是 Use Caution，证明 VBA count 不改 verdict。

☐ GET assessment/999999 → 404 PLANT_NOT_FOUND。

☐ 所有成功响应通过 Apifox 契约/Schema 校验。

☐ 所有错误响应不泄露后端实现细节。

# 14. 参考与说明

本测试设计依据当前项目内的 Iteration 1 技术规范、API 接口文档和 revised SQL。Apifox 操作部分参考其官方帮助文档中关于断言、脚本和契约测试的能力说明。

| 参考项 | 用途 |
| --- | --- |
| Iteration1_Frontend_API_Technical_Spec_Revised_US_AC_CN_v2.md | User Stories / Acceptance Criteria 与业务边界 |
| Plantky_Iteration1_API_Interface_Document_CN.docx | 接口路径、字段、状态码、错误格式、Recommendation Contract |
| species_data_revised.sql | 固定测试数据基线 |
| Apifox 官方帮助：断言 / 使用脚本 / 契约测试 | Apifox 可视化断言、pm.test 脚本和 Schema/状态码契约校验 |

End of Document · Plantky Iteration 1 Apifox Backend Testing v1.0